СЛУЖБА  НАБАВКЕ

Телефон и факс: 011/3950-847

| 07-04 | бр. | 26/3 |
| --- | --- | --- |

| 22.07.2016. | године |
| --- | --- |

Конкурсна документација за

јавну набавку мале вредности радова

Предмет:

Радoви на адаптацији Развојног центра

и Лабораторије за квалитет

Факултета организационих наука

Број: ЈНМВ 07-04 бр.26-2016

Датум објаве позива на Порталу јавних набавки: 23.07.2016.године

Рок за подношење понуда: 01.08.2016.године до 10.00 часова

Отварање понуда: 01.08.2016. године у 10.30 часова

Стране: 1- 47

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 07-04 бр 26/1 од  18.07.2016.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: 07-04 бр 26/2 од 18.07.2016. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Конкурсна документација садржи:

| 1. | Општи подаци о набавци | Страна 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке | Страна 3 |
| 3. | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова | Страна 4-20 |
| 4. | Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | Страна 21-24 |
| 5. | Образац Изјаве о испуњености услова за учешће | Страна 26-26 |
| 6. | Kритеријум за доделу уговора | Страна 27 |
| 7. | Образац понуде и обрасци који чине саставни део | Страна 28-37 |
| 8. | Модел уговора | Страна 37-41 |
| 9. | Упутство понуђачима како са сачине понуду | Страна 42-47 |

КОМИСИЈА:

| Председник комисије: | Проф.др Александар Марковић |
| --- | --- |
| Члан комисије: | Проф.др Милан Мартић |
| Члан комисије: | Сњежана Јерковић, дип.правник |

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1 	Подаци о наручиоцу:

| Назив наручиоца | Факултет организационих наука |
| --- | --- |
| Седиште наручиоца | Јове Илића 154, Београд |
| Интернет страница наручиоца | www.fon.bg.ac.rs |
| ПИБ | 100383934 |
| Матични број | 07004044 |
| Шифра делатности | 8542 |

1.2   Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

1.3   Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке су радови - Радови на адаптацији Развојног центра и Лабораторије за квалитет Факултета организационих наука.

1.4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5   Контакт: Лице за контакт Наручиоца у вези са предметном набавком је дипл. правник Јерковић Сњежана, електронска адреса: jerkovics@fon.bg.ac.rs

1.6     Напомена уколико је у питању резервисана набавка:

У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.

1.7 Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року до 10 дана од дана јавног отварања понуда.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1  Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Радови на адаптацији Развојног центра и Лабораторије за квалитет Факултета организационих наука.

Ознака из општег речника набавке:  45000000- Грађевински радови

2.2  Опис партија

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

Радови на адаптацији Развојног центра и Лабораторије за квалитет

Факултета организационих наука

1. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA

Sve radove na pripremi gradilišta izvesti tako da se ne naruši funkcionisanje i upotreba prostora oko gradilišta. OBAVEZNO postaviti znake upozorenja i obezbediti pristup gradilištu nezaposlenim licima.

Radove rušenja izvoditi uz stručni nadzor, posebnu pažnju obratiti na postojeće vodove instalacija.

Sve radove mora vršiti stručna i iskusna radna snaga u svemu prema planovima, statičkom proračunu, detaljima i uputstvima nadzornog organa.

Sav nastali šut se odvozi sa gradilišta u kontejnerima odredjenim za to. Posebnu pažnju obratiti na prostor van gradilišta koji mora da se održava čistim

| Rbr | Radovi | Količina | Jed. mere | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Zaštita ulaznog portala i po potrebi bočnih staklenih površina od oštećenja, prodora prašine izvan lokala. | paušalno | 1 |  |  |
| 1.2. | Pažjiva demontaža lakih pregradnih zidova obloženih gips kartonskim pločama. Zidovi se sastoje od roštilja od gredica, gips kartonskih ploča i termo izolacije. Pregrade pažljivo demontirati, upotrebljiv materijal očistiti, spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. | m2 | 78,2 |  |  |
| 1.3. | Demontaža staklenih pregrada. Po komadu, odvoz na deponiju. | kom. | 3 |  |  |
| 1.4. | Demontaža unutrašnjih vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. | kom. | 6 |  |  |
| 1.5. | Demontaža podne obloge-PARKET. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju (do 15km udaljenosti). | m2 | 53 |  |  |
| 1.6. | Sečenje noseceg zida od opeke maksimalne debljine do 60cm za formiranje prolaza prema usvojenom projektu, obračun po otvoru, dimenzija otvora 100*360cm | m3 | 10 |  |  |
| 1.7. | Demontaža postojećeg klima uređaja. Klimu privremeno deponovati van objekta. | kom. | 2 |  |  |
| 1.8. | Demontaža svetiljki paničnog svetla i kamera postavljenih na spuštenom plafonu H=3.96m i odlaganje na stranu sa ponovnom montažom nakon završetka novog plafona na istim pozicijama. | paušalno | 1 |  |  |
| 1.9. | Demontaža javljača požara sa spuštenog plafona H=3.96m sa odlaganjem u stranu i ponovnom montažom nakon postavljanja novog plafona na H=3.5m na istim pozicijama. Predvideti moguću zamenu kablova ukoliko postojeći javljači ne mogu da dosegnu do nove visine plafona. | paušalno | 1 |  |  |
| 1.10. | Ispitivanje postojeće instalacije jake i slabe struje, radi utvrdjivanja linija koje je neophodno ukinuti ili privremeno ugasiti. | paušalno | 1 |  |  |
| 1.11 | Demontaža instalacije jake i slabe struje od priključne table, komplet. |  | 1 |  |  |
| 1.12 | Odvoz nastalog šuta na gradsku deponiju, obračun po turi kontejnera od 6m3 |  | 3 |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |

2. ZIDARSKI RADOVI

Sve pozicije zidarskih radova moraju biti izvršene stručno, kvalitetno i u svemu prema opisu i pogodbenoj dokumentaciji.

Zidarski radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Ovi radovi se mogu uraditi i prema detaljima izvođača ukoliko ih investitor, glavni projektant i naručilac prihvate kao bolje rešenje.

Izvođenje zidarskih radova  mora  biti  tako  da pojedini delovi i slojevi u potpunosti odgovaraju svojoj nameni, kvalitetu i dugotrajnosti.

Naknadnim radovima smatraće se oni radovi za koje naručilac bude izdao pismeni nalog.

Izvođač je dužan da dostavi sve uzorke na ispitivanje, kao i ateste o kvalitetu i probama Zavoda za ispitivanje građevinskog materijala ovlašćenog na teritoriji Srbije.

Osnovni premazi sa materijalima na bazi organskih rastvarača izvode se na temperaturi preko +5 oC, a na bazi emulzija na temperaturi preko +10 oC

Jedinična cena obuhvata vrednost transporta, materijala, alata, goriva, čišćenje svih podloga, rad i radnu snagu, zaštitu gradilišta, čišćenje i predaju završnih radova.

Takođe, jedinična cena obuhvata sve troškove specijalizovanih Instituta za ispitivanje materija oko pribavljanja dokaza kvaliteta upotebljenih materijala.

| Rbr. | Radovi | Količina | Jed. mere | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Nabavka materijala i obrada špaletni nakon ugradnje strolarije sa stirodurom, cementnim malterom i gipsanim pločama. Obračun po m1. | 68,40 | m1 |  |  |
| 2.2. | Nabavka materijala i popravka oštecenja cementne košuljice nastale usled skidanja parketa. Obračun po m2. | 5,00 | m2 |  |  |
| 2.3. | Izrada nivelišuceg sloja preko postojeće košuljice da bi se učvrstila podloga i iznivelisao pod za postavljanje novog poda. Obračun po m2. | 30,00 | m2 |  |  |
| 2.4. | Izrada nove košuljice TOP CEM materijalom. Minimalna debljina košuljice prilikom izrade TOPCEM-a treba da bude 2cm ako preko toga ide epoksidni pod. Potrebno je uraditi prvo SN veze sa PLANICRETE-om i TOPCEM-om, a zati sa TOPCEM-om uraiti klasičnu košuljicu debljine 2cm. | 130,00 | m2 |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |

3. MONTAŽNI RADOVI

Radove na montaži spuštenih plafona i pregradnih zidova mogu da vrše samo specijalizovana preduzeća ili pogoni, prema  odredbama 'Tehničkih uslova za izvođenje završnih radova u građevinarstvu' i JUS -u.

Pre početka radova izvođač je dužan da ispita sve potrebne uslove za ugrađivanje spuštenih plafona i pismeno upozori nadzornog organa ili naručioca na eventualne nedostatke.

Posebno se mora obratiti pažnja na usklađenost projekta spuštenih plafona sa projektima instalacija, sa projektom rasvete, postavljanjem anemostata i javljača požara, kao i na eventualno projektovane kaskade.

Svi primenjeni materijali moraju da odgovaraju odredbama JUS-a ili da budu atestirani od  strane ovlašćene organizacije za namenu za koju se koriste. Izvođač je dužan da na zahtev investitora priloži tražene ateste. Ukoliko je za neku poziciju rada predviđen materijal koji po svojim svojstvima i nameni ne odgovara, izvođač je dužan da na to upozori nadzornog organa. Ako izvođač ugradi materijal slabijeg kvaliteta od ugovorenog, dužan je da o svom trošku odstrani nekvalitetne radove i izvede radove kvalitetno. Spušteni plafoni moraju da imaju dobar estetski izgled, da su laki po težini, da se lako održavaju, da su montažno-demontažni, da imaju dovoljno dug vek trajanja, da imaju zahtevanu toplotnu izolaciju i protivpožarnu otpornost.

U slučaju požara plafoni ne smeju da razvijaju gasove štetne po zdravlje ljudi.

Materijal koji se ugrađuje mora biti nov.

Svi vezivni elementi i montažni materijal moraju da budu zaštićeni od korozije.

Svi spušteni plafoni treba da imaju koeficijent apsorpcije zvuka ^= 0.6/f=500Hz

Noseća konstrukcija

Nosači su profili od čelika ili aluminijuma, zavisno od tipa plafona odnosno zida.  Visaljke sa čeličnim spojnicama za regulisanje visine primenjene su za plafone od metalnih lamela i drvene plafone, za raster i kasetirane plafone. Visaljke od pocinkovane trake 20/1.5 mm sa zavrtnjima za regulisanje visine 5/15 mm primenjene su za spuštene plafone tipa ONJA-Armstrong, plafone od oplemenjene iverice i trapezne plafone. Konstrukciju zida mora biti nosiva od UV I CV profila. Na ivične profile, pre montaže, treba naneti odgovarajuću zaptivnu traku ili kit kako bi se osigurala povezanost profila na spojevima sa zidovima, podom i plafonom. Zatim ivične profile na spojevima učvrstiti odgovarajućim elementima za učvršćivanje. Vertikalne profile potkonstrukcije postaviti na osnom rastojanju od 60 - 62,5cm između podnog i plafonskog ivičnog horizontalnog profila (prema uputstvu proizvođača).

Plafoni od gips-kartonskih ploča

Gips ploče moraju da odgovaraju zahtevima JUS B.C1.035. Kod plafona sa denivelacijama upotrebiti aluminijumske lajsne za izvlačenje ivica.

Izvođač je dužan da podnese projektantu na odobrenje uzorke plafona i ton kartu.

Jediničnom cenom treba obuhvatiti:

- sav rad i materijal na izradi,

- uzimanje svih mera i obračun radova kojima je potrebno obuhvatiti i bandažiranje svih spojeva i ugradjivanje ivičnih lajsni

- korišćenje mašina, alata i opreme,

- pogonski materijal,

- sav spoljni i unutrašnji transport i prenos,

- izradu, montažu i prenos lakih pokretnih skela,

- čišćenje i pripremu podloge,

- primenu svih HTZ mera,

- čišćenje svih površina i  gradilišta  od  otpadaka koji su proistekli izvođenjem spuštenih plafona,

- mere  zaštite   drugih   radova   od   izvođenja spuštenih plafona,

- eventualne popravke u garantnom roku.

- podkonstrukciju neophodnu za vezu sa primarnom betonskom konstrukcijom objekta.

Zidovi od gips-kartonskih  ploča

Pravilan izbor konstrukcije i materijala pregradnog zida nije dovoljna garancija da će i ostvarena zaštita od buke biti na zadovoljavajućem nivou. Zato prilikom izvođenja treba voditi računa da ne dođe do pojave zvučnih mostova:

- ploče  vune položiti tesno jednu uz drugu (ne ostavljajući zazor između ploča) i obezbedi dobro prijanjanje ploča uz nosače potkonstrukcije

- pravilno izraditi spojeve pregradnog zida i bočnih zidova, podova i tavanica, kao i spojeve svih dodatnih elemenata koji se ugrađuju u pregrade (prozori, vrata, ventilacioni i instalacioni kanali, ...) - u svemu prema uputstvu proizvođača suvomontažnih zidova.

Za postizanje standardom definisane zvučne, protivpožarne i toplotne zaštite potrebno je postaviti ploče kamene vune Knauf Rock KR SKG između profila potkonstrukcije pregradnog zida.

| Rbr | Radovi | Količina | Jed. mere | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Nabavka, transport i montaža unutrašnjih gips kartonskih zidova-obloga postojećih fasadnih zidova i pregradnih prema unutrašnjem prostoru na metalnoj podkonstrukciji (CW/UW profili) d40mm, u potrebnoj visini, koje su jednostrano obložene slojem gips kartonskih ploča d=12.5mm standardnim, sa bandažiranim spojnicama. Zidovi se montiraju pre finalnizacije poda, spoj profila od lima sa podom i međuspratnom konstrukcijom je preko elastične dihtung trake. Sve radove izvesti u svemu prema važećim tehničkim normativima za ovu vrstu radova.U cenu uračunati i postavljanje ugaonih lajsni. Obračun po m2 stvarne površine. | 270,00 | m2 |  |  |
| 3.2. | Nabavka, transport i montaža raster spustenog metalnog plafona tipa B24 LT ALL BCO (boxer plafon) proizvodjaca Atena italija, dimenzija 600*600 na metalnoj pocinkovanoj podkonstrukciji bele boje, širine noseceg T profila 24mm na visilicama na visini prema projektu. U cenu uračunati i izradu oblognog dela spuštenog plafona od gips karton ploča kako ne bi dolazilo do sečenja metalnih ploča u kolicini oko 20m2 | 172,00 | m2 |  |  |
| 3.3. | Demontaža postojeće gips kutije | 1 | paušal |  |  |
| 3.4. | Montaža gips kutije 50x50, kaskada L | 23 | m1 |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |

Napomena: Radovi pod stavkama 3.3. i 3.4. odnose se na prostorije Laboratorije za kvalitet.

4. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

Molersko-farbareske radove može da obavlja samo specijalizovano preduzeće ili pogoni, prema tehničkim uslovima u skladu sa JUS U.F2.013, JUS U.F2.014. Sav upotrebljeni materijal mora da odgovara zahtevima JUS-a, a za materijale koji nisu obuhvaćeni potrebno je pribaviti ateste. Izvođač je dužan da primeni prvoklasan materijal koji  odgovara  mestu  i uslovima ugradnje. Boje i pigmenti moraju da budu otporni na svetlost. Ukoliko izvođač upotrebi materijal za koji se atestom pokaže da nije kvalitetan, dužan je da ukloni loše izveden rad i o svom trošku izvede radove odgovarajućim, kvalitetnim materijalom.

Za molerske radove

Materijal mora da odgovara još i JUS  H.K2.015, JUS B.C1.030. Pre pristupanja bojenju, izvođač je dužan da pregleda podlogu i upozori nadzornog organa na eventualne nedostatke.

Molerski radovi se vrše ručno ili mašinski, premazivanjem ili prskanjem i vrši se više puta. Dobijeni ton mora da bude čist, ujednačen, da dobro pokriva podlogu, da bude bez tragova četke ili valjka. Svi završeci obojenih površina moraju da budu pravilni, boja ne sme da se ljušti, ljuska ili otire. Ukoliko projektant to traži, izvođač je dužan da izvede uzorak minimalne površine 0,30 m.

Pri radu sa disperzivnim bojama se zabranjuje rad na temperaturi nižoj od +8 C, kao i bojenje površina koje su direktno izložene jakim sunčevim zracima tokom letnjih meseci, a bojenje izvrsiti na prethodno pripremljenim podlogama.

Za farbarske radove

Materijal mora da odgovara još i JUS H.C5.020, JUS H.C1.023, JUS H.C1.034. Pre pristupanja bojenju izvođač je dužan da pregleda kvalitet podloge i način zatvaranja krila i okana i ukaže na nepravilnosti. Podloga mora da bude čista i suva (za drvo da ima manji od dozvoljenog procenat vlaznosti). Izvođač je dužan da bojenje izvede materijalima predviđenim za tu vrstu rada sa odgovarajucim osnovnim premazima, kitovima, brušenjem i sl. Čvorove u drvetu treba premazati rastvorom šelaka. Bojenje krila vrata i prozora vrši se u horizontalnom polozaju.

Jediničnom cenom treba obuhvatiti: sav potreban rad i materijal, uzimanje mera i obračun radova, korišćenje manjih aparata i alata, sav spoljnji i unutrašnji transport, sprovođenje HTZ mera, osvetljavanje i čišćenje prostorija za radnike, lake pokretne skele za rad na visini većoj od 2 m. Zaštitu poda i cišćenje svih otpadaka i nečistoća, zaštitu izvedenih radova do primopredaje, popravljanje manjih neravnina na podlozi, izradu uzoraka veličine najmanje od 0.30 m, fino čišćenje podloge, gletovanje (kitovanje), jedno skidanje i nameštanje krila vrata i prozora.

| Rbr. | Radovi | Količina | Jed. mere | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Gletovanje i bojenje gipsanih površina unutrašnjih zidova i bojenje disperzivnom bojom na vodenoj bazi domaće proizvodnje, u tonu po izboru projektanta, a prema ton karti izabranog proizvodjača. U cenu uračunati i nabavku, transport i istovar materijala kao i nabavku i ugradnju ivičnih lajsni. Obracun po m2. | 290,00 | m2 |  |  |
| 4.2. | Zaštita objekta | 1 | paušalno |  |  |
| 4.3. | Struganje zidova | 1 | paušalno |  |  |
| 4.4. | Hidroizolacija, premaz Sika 1k | 40 | m2 |  |  |
| 4.5. | Gletovanje zidova + stakleni veo | 280 | m2 |  |  |
| 4.6. | Krečenje zidova disperzijom | 280 | m2 |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |

Napomena: Radovi pod stavkama 4.2. do 4.6. odnose se na prostorije Laboratorije za kvalitet

5. PODOPOLAGAČKI RADOVI

Podopolagačke radove mogu da vrše samo specijalizovana preduzeća i pogoni, a prema uslovima JUS U.F2.011. Sav ugrađeni materijali u pogledu kvaliteta i dimenzija mora da odgovara zahtevima JUS -a i da bude prvoklasan u svojoj kategoriji. Izbor boja, veličine i načina polaganja će vrsiti projektant, uz saglasnost investitora i nadzornog organa, ako posebnim opisom nije drugačije naznačeno .

Materijal za oblaganje podova

Moraju da odgovaraju standardima JUS B.D1.310, JUS B.D1.320, JUS B.D1.335, JUS B.D1.322, JUS B.D1.305, JUS b.D1.306, JUS B.D8.460, JUS B.D8.052

Lepak i voda

Moraju da budu atestirani prema vrsti rada.

Podopolagacki radovi se izvode posle postavljanja i ispitivanja instalacija, posle montaže okvira stolarije ili bravarije i posle malterisanja. Svakom pojedinom pozicijom predviđen je kvalitet i vrsta i način oblaganja. Pre oblaganja površina izvođač je dužan da proveri kvalitet podloge, koja mora da bude ravna, suva, čvrsta i čista. Ukoliko izvođač ima primedbe na podlogu, dužanje da o tome izvesti nadzornog organa pre početka radova. Radovi mogu početi tek kada se nedostaci podloge otklone.

Oblaganje vršiti vezom fuga na fugu ili vezom koja je posebno predvidjena u poziciji radova.

Radove mora obavljati kvalifikovana radna snaga, za ovu vrstu radova. Naprsle i pločice lošeg kvaliteta, ne smeju se ugradjivati.

Sav materijal mora biti prvoklasan u svojoj kategoriji, a pločice moraju da odgovaraju navedenim standardima.

| Rbr. | Radovi | Količina | Jed. mere | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Nabavka materijala, transport i oblaganje poda EPOKSIDNI SAMOLIV + FOLIJA SLIKA + TRANSPARENTNI SAMOLIV brušenje i otprašivanje betonske košuljice gletovanje poda epoksidnim mortom (prajmer SN + kvarcni pesak) pun posip kvarca izrada epoksidnog samoliva MAPEFLOOR I 300 SL u željenom RAL-u folija-slika nanošenje transparentnog epoksidnog samoliva MAPEFLOOR I 300 SL TRP. | 168,00 | m2 |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |

6. STOLARSKI RADOVI

Stolarija se mora krojiti tek posle pregleda radioničkih nacrta i detalja i sporazumevanja sa projektantom, detaljnim pregledom opisa i šema, zatim prijema radioničkih crteža koje je izradio izvođač.

Građevinska stolarija mora da zadovolji sledeće uslove:

- da obezbeđuje funkcionalno povezivanje prostorija,

- da daje dobar estetski izgled prostorija,

- da je  lako  i  sigurno rukovanje pri otvaranju i  zatvaranju krila,

Okov

Mora da omogući lako otvaranje i kvalitetno zatvaranje iz prostorije da onemogući otvaranje spolja (da izdržava pritisak od 100 kPa/m2), da bude zaštićen od korozije i da odgovara estetetskim zahtevima.

Sve ere iz šeme stolarije sa planovima, izvođač mora prekontrolisati na licu mesta - na gradilištu.

Jediničnom cenom obuhvatiti sav rad i  materijal, i to sledeće:

- uzimanje tačnih mera,

- dovod električne energije do radnog mesta,

- alat za montažu,

- davanje uzoraka,

- zaštita od oštećenja do primopredaje,

- zaštita od oštećenja drugih radova,

- mere HTZ,

- donošenje svog materijala, odnošenje i čišćenje.

Zvučna izolacija ulaznih vrata u smeštajne prostorije podleže kontroli i predmet su posebne garancije proizvođača.

| Rbr | Radovi | Količina | Jed. mere | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izrada i montaža staklenih pregrada sa vratima i na ulazima, pregrade se rade u DORMA BM sistemu, sa staklenim dovratnicima i nadvratnicima, uz upotrbu U profila MG22 aluminijumski sa gumom, u završnoj obradi eloksirani aluminijum. Cenom obuhvatiti i postavku podnog automata sa hold-open funkcijom na 90 i 180 stepeni, centralnu bravu i kutijaste rukohvate dužine 50cm, polirani hrom. Pregrada se fiksira u zid i pod preko ugaonika i nerđajućih zavrtnjeva. Krila vrata su dim 80/210 cm ili 90/210cm- , Obračun po 1 kom komplet pregrade. |  |  |  |  |
| 6.1. | sa dvoja vrata + fixni | 400*300 | 1 |  |  |
| 6.2. | sa dvoja vrata + fixni | 250*300 | 1 |  |  |
| 6.3. | sa dvoja vrata + fixni | 200*300 | 1 |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |

7. MAŠINSKI RADOVI

Specifikacija opreme za izradu sistema za ventilaciju i klimatizaciju

| Rbr. | Radovi | Količina | Jed. mere | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Isporuka i ugradnja kanalskog klima uređaja inverter kapaciteta 45.000 bTU. Karakteristike klima uređaja su sledeće: - Kapacitet pri hlađenju / grejanju 12,1 / 13,3 kW; - Snaga pri hlađenju / grejanju 3,77 / 3,68 kW; - Napajanje 230 V / 1 ph / 50 Hz; - Rashladni fluid R410; - Zvučni pritisak unutrašnje jedinice max. 42 dB(A); - Dimenzije unutrašnje jedinice 1135 x 700 x 270 mm; - Dimenzije spoljašnje jedinice 1290 x 900 x 330 mm. - Visina unutrašnje jedinice ne bi trebalo da bude veća od 300 mm. Podrazumeva montažu spoljnje jedinice na nosače, montažu unutrašnje jedinice u krovnom prostoru objekta, izradu veza između spoljnje i unutrašnje jedinice i puštanje uređaja u rad. | 2 | kom |  |  |
| 7.2. | Isporuka i ugradnja kanalskog in-line ventilatora protoka vazduha 600 m3/h pri padu pritiska od 120 Pa. Ventilator treba da ima nizak nivo buke, do 30 dB(A). | 2 | kom |  |  |
| 7.3. | Isporuka i montaža elektromotornog dempera sa povratnom oprugom ON/OFF proizvođača dimenzija 250 x 150 mm. | 2 | kom |  |  |
| 7.4. | Isporuka i montaža plafonskog kvadratnog anemostata sa demperom za ubacivanje vazduha u prostoriju dimenzija 600 x 600 mm, zajedno sa izradom kutije za plenum vazduha. | 7 | kom |  |  |
| 7.5. | Isporuka i montaža plafonskog kvadratnog anemostata za izvlačenje vazduha u prostoriju dimenzija 600 x 600 mm. | 7 | kom |  |  |
| 7.6. | Izrada i montaža protivkišne žaluzine dimenzija 250 x 150 mm. | 2 | kom |  |  |
| 7.7. | Izrada i montaža kanala od pocinkovanog lima debljine 0,6 mm za dovod svežeg vazduha. | 200 | kg |  |  |
| 7.8. | Izrada i montaža kanala od pocinkovanog lima debljine 1,0 mm za ubacivanje klimatizovanog vazduha u prostoriju. | 420 | kg |  |  |
| 7.9. | Fazonski komadi (prelazni komadi, plenumi i usmerivači vazduha), noseći, spojni i zaptivni materijal. Računa se 30% od pozicija pod rednim brojem 7 i 8. | 0,3 | % |  |  |
| 7.10. | Isporuka i montaža izolovanih fleksibilnih aluminijumskih creva Ø150 mm za vezu kanala za ubacivanje vazduha i anemostata. | 40 | m |  |  |
| 7.11. | Isporuka i montaža negorive izolacije od mineralne vune sa aluminijumskom folijom za cevovod za ubacivanje vazduha. | 95 | m2 |  |  |
| 7.12. | Izrada i montaža izolacije Armaflex Halogen free debljine 13 mm za izolovanje plenumskih kutija za anemostate. | 9 | m2 |  |  |
| 7.13. | Pripremno završni radovi koji obuhvataju: bušenje otvora u zidovima i vratima izradu nosača izradu izvođačkog projekta izradu projekta izvedenog stanja projekta izradu uputstva za održavanje i rukovanje | 1 | kpl |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |

8. ELEKTRO RADOVI

Napomena: Cena za svaku tačku ovog predmera mora obuhvatiti isporuku, transport i montažu, spajanje po potrebi, uzemljenje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cenu uračunati sav potreban materijal, spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije. Sva oprema ista ili istih karakteristika kao navedena. U cenu uračunati sva potrebna štemanja za kablove, razvodne kutije i ostalu opremu. Konačno zatvaranje šliceva vrši izvođac građevinskih radova.

8.1. Rasveta i napojni vodovi

Sve svetiljke su po izboru Investitora. Kompletne svetiljke sa predspojnim uređajima, reflektorskim rasterom i sijalicama naznačene snage i montažnim priborom.

| Rbr. | Radovi | Količina | Jed. mere | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1. | Isporuka sa postavljanjem i povezivanjem svetiljke identična tipu LED PANEL 36W, 4000K/ugradni raster 598x598mm. | 39 | kom |  |  |
| 8.1.2. | Isporuka sa postavljanjem i povezivanjem svetiljke identična tipu BEGHELLI ser. BS103 1x18 .IP,65 | 6 | kom |  |  |
| 8.1.3. | Legrand-MOSAIC prekidac 220V, 10A, bijeli, serijski, ukljucena p/z kutija 60mm /2x74000+74812+75002/ | 4 | kom |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |

8.2. Napojni vodovi i način polaganja

u zidu - samogasive rebraste PVC cevi

kabl regalima

spušteni plafon - samogasive rebraste PVC cevi na obujmicama

po zidu / skladista - u plastičnim tvrdim PT cevima na obujmicama

po stropu / skladista - u plastičnim tvrdim PT cevima na obujmicama

Kablovi položeni kako je navedeno u "način polaganja kablova". Kablovi su Halogenfree 0,6/1KV, tipa N2XH - ili slično.

| Rbr. | Radovi | Količina | Jed. mere | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1. | 5x6 RE mm2 | 5 | m |  |  |
| 8.2.2. | 4 x1,5 RE mm2 | 60 | m |  |  |
| 8.2.3. | 3 x2,5 RE mm2 | 320 | m |  |  |
| 8.2.4. | 3 x1,5 RE mm2 | 250 | m |  |  |
| 8.2.5. | 3 x1,5 RE mm2 | 50 | m |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |

8.3. Parapetni kanali i razvod

Projektovana oprema : Identična tipu LEGRAND

| Rbr | Radovi | Količina | Jed. mere | Cena |  | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.1. | PVC dvodelno telo parapetnog kanala 50 x 195 duzine 2000 mm. 111 045 | 13 | kom |  |  |  |
| 8.3.2. | PVC odgovarajući poklopac parapetnog kanala 85 mm duzine 2000 mm. 111 11 | 13 | kom |  |  |  |
| 8.3.3. | Pregrada parapetnog kanala duzine 2000 mm. 111 06 | 13 | kom |  |  |  |
| 8.3.4. | Krajnji elemenat na tijelu parapetnog kanala. 111 61 | 20 | kom |  |  |  |
| 8.3.5. | Spojnica tijela parapetnog kanala. (111 66) | 12 | kom |  |  |  |
| 8.3.6. | Spojnica poklopca parapetnog kanala. (111 63) | 8 | kom |  |  |  |
| 8.3.7. | Nosaci Mosaic elemenata 4 modula. (111 79) | 3 | kom |  |  |  |
| 8.3.8. | Nosaci Mosaic elemenata 3 modula. (111 82) | 2 | kom |  |  |  |
| 8.3.9. | Nosaci Mosaic elemenata 6 modula. (111 80) | 3 | kom |  |  |  |
| 8.3.10. | Nosaci Mosaic elemenata 2 modula. (111 78) | 15 | kom |  |  |  |
| 8.3.11. | Podna kutija identična tipu Legrand za ugradnju u dupli pod, sa podesivom visinom 75x105mm. Ugradnja Mosaic uticnica od 2 modula i 2x1 modul sa inoks poklopcem. (896 05) | 1 | kom |  |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |  |

8.4. Utičnice i tehnološki potrosači

| Rbr | Radovi | Količina | Jed. mere | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4.1. | Dve uticnice bele u jednom okviru u parapetnom kanalu i 250V, 16A, 1P+N+PE Mozaic Legrand sa mehanizmom, kutijom i okvirom identična tipu Legrand / 2x 741 30+748 04+750 10/ ili slicno | 16 | kom |  |  |
| 8.4.2. | Dve uticnice zelene u jednom okviru u parapetnom kanalu 250V, 16A, 1P+N+PE Mozaic identična tipu Legrand sa mehanizmom, kutijom i okvirom Legrand / 2x 741 35+748 04+750 10/ ili slicno | 12 | kom |  |  |
| 8.4.3. | Jedna uticnice crvene u jednom okviru u parapetnom kanalu 250V, 16A, 1P+N+PE Mozaic identična tipu Legrand sa mehanizmom, kutijom i okvirom Legrand / 2x 741 35+748 04+750 10/ ili slicno | 8 | kom |  |  |
| 8.4.4. | Dvije uticnice bijele u jednom okviru u parapetnom kanalu identična tipu ALB 45366 Schneider Electric sa mehanizmom, kutijom i okvirom. | 12 | kom |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |

8.5. Razvodni orman

Isporuka i ugradnja razvodnog ormana prizemlja ROMMC opštih karakteristika:

- ugradnja u zid

- tipski testiran prema standardu IEC 60439-1

- odgovara standardima : IEC60947, IEC50298, IEC60439 i IEC62208

- forma 3 međusobnog razdvajanja

- unutrašnji stepen zaštite min. IP20

- modularna izvedba kućišta, od prefabrikovanih montažnih elemenata

- prefabrikovane sabirnice odgovarajuće nazivne struje

- prefabrikovani noseći elementi opreme

- prefabrikovani spojni elementi sabirnica i opreme

- kućište izrađeno od visokokvalitetnog metala

- ožičenje izvedeno prefabrikovanim elementima i/ili bakarnim P provodnicima

- fleksibilne veze izvedene finožičanim provodnicima

Na naznačenoj strani ormana predvideti dovoljan broj metalnih uvodnica za vodove

tip PRISMA "Schneider Electric"

Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom poglavlju.

U table ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:

| Rbr. | Radovi | Količina | Jed. mere | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5.1. | Jednopolni prekidač 16A, sa položajem 0-1, za montažu na DIN šinu, tip Interpact INS63, "Schneider Electric" | 3 | kom |  |  |
| 8.5.2. | Glavni tropolni prekidač 63A, sa položajem 0-1, za montažu na DIN šinu, tip Interpact INS63, "Schneider Electric" | 1 | kom |  |  |
| 8.5.3. | Jednopolni niskonaponski prekidač, za 440V, 50Hz, sa prekostrujnim okidačima (termički i el. magnetni), karakteristika C, sledećih nazivnih struja In / nazivnih struja perkostrujnog okidača / naznačenih graničnih moći prekidanja struje kratkog spoja (Icu) sa jednim pomoćnim OF kontaktom: 63A/6A/15kA (identična tipu Multi 9 C60H "Schneider Electric") | 4 | kom |  |  |
| 8.5.4. | Jednopolni niskonaponski prekidač, za 440V, 50Hz, sa prekostrujnim okidačima (termički i el. magnetni), karakteristika C, sledećih nazivnih struja In /nazivnih struja perkostrujnog okidača / naznačenih graničnih moći prekidanja struje kratkog spoja (Icu) sa jednim pomoćnim OF kontaktom: 63A/10A/15kA (identična tipu Multi 9 C60H "Schneider Electric") | 15 | kom |  |  |
| 8.5.5. | Jednopolni niskonaponski prekidač, za 440V, 50Hz, sa prekostrujnim okidačima (termički i el. magnetni), karakteristika C, sledećih nazivnih struja In/nazivnih struja perkostrujnog okidača / naznačenih graničnih moći prekidanja struje kratkog spoja (Icu) sa jednim pomoćnim OF kontaktom: 63A/16A/15kA (identična tipu Multi 9 C60H "Schneider Electric") | 16 | kom |  |  |
| 8.5.6. | Strujna diferencijalna sklopka 63/0,5A, 400V, identična tipu proizvodnje identična tipu "Merlin-Gerin" | 1 | kom |  |  |
| 8.5.7. | Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno komandnih elemenata, namontirano, povezano ispitano i pušteno pod napon. | 1 | kompl. |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |

9. RAZNI RADOVI

- Dostaviti uzorke folije i uzorke štampe na foliji u punom koloru

| Rbr. | Radovi | Količina | Jed. mere | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Definitivno čišćenje objekta pre tehničkog prijema istog (čišćenje i pranje stakla, brisanje podova, pranje sanitarija i keramike, brisanje prašine i sl.). Obračun po m2 neto površine. | 130,00 | m2 |  |  |
| 9.2. | Nabavka, štampa i montaža folije na zid sa motivom u punom koloru; folija B24 ORAJET 3268, mat folija, namenjena za kolor štampu. 150 mikronska. Podloge moraju biti čiste, odmašćene i odprašene. Temperatura obavezno iznad 10 c preklop se radi na 10-15 mmm | 20,00 | m2 |  |  |
| 9.3. | Nabavka, štampa i montaža folije na pod sa motivom u punom koloru; folija Orajet 1640HT, mat folija, namenjena za kolor stampu. 150 mikronska. Podloge moraju biti čiste, odmašćene i odprašene. Temperatura obavezno iznad 10 c preklop se radi na 10-15 mmm | 25,00 | m2 |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA

| Rbr. | Radovi | Ukupno |
| --- | --- | --- |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA |  |
| 2. | ZIDARSKI RADOVI |  |
| 3. | MONTAŽNI RADOVI |  |
| 4. | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |
| 5. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |
| 6. | STOLARSKI RADOVI |  |
| 7. | MAŠINSKI RADOVI |  |
| 8. | ELEKTRO RADOVI |  |
| 9. | RAZNI RADOVI |  |
| UKUPNO |  |  |

Датум:	М.П.	   Потпис понуђача

4 . УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. став 1. Закона и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати:

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1)	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (75.ст.1.тач.1.Закона);

2)	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.75.ст.1.тач.2. Закона);

3)       брисано

4)	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (75.ст.1.тач.4.Закона);

5)	да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (75.ст.1.тач.5.Закона).

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (75.ст.2.Закона).

Докази за  тач. од  2) до 4) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из члана 75.ст.1.тач.1.Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2) Услов из члана 75.ст.1.тач.2.Закона – Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Услов из члана 75.ст.1.тач.4.Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) Услов из члана 75.ст.1.тач.5.Закона – Доказ: важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (75.ст.2.Закона).

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из члана 75.ст.1.тач.1.Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2) Услов из члана 75.ст.1.тач.2.Закона – Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Услов из члана 75.ст.1.тач.4.Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) Услов из члана 75.ст.1.тач.5.Закона – Доказ: важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (75.ст.2.Закона).

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из члана 75.ст.1.тач.1.Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2) Услов из члана 75.ст.1.тач.2.Закона – Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Услов из члана 75.ст.1.тач.4.Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) Услов из члана 75.ст.1.тач.5.Закона – Доказ: важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (75.ст.2.Закона).

Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку јавне набавке,  у складу с чланом 77. став  4. ЗЈН, доказује се достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове.

4.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

#### Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

#### а)  да није био у блокади последње три године до дана објављивања позива за подношење понуда;

#### б) да поседује искуство у предметним радовима, односно да је у претходној години успешно извео предметне радове минималне вредности од 10.000.000,00 без ПДВ-а .

- Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то:

а)   Да има најмање 3 запослена дипломирана електро инжењера и 2 дипломирана инжењера архитектуре са  одговарајућим лиценцама .

Испуњеност свих додатних услова доказује се достављањем:

1) Финансијски  и пословни капацитет доказује се:

а)  достављањем потврде НБС о броју дана неликвидности која мора да обухвати тражени период.

#### б)  достављањем потврде референтних наручилаца које морају да буду попуњене, потписане и оверене од стране наручиоца, да је у претходној години (2015.)успешно извео предметне радове минималне вредности од 10.000.000,00 без ПДВ-а .

Референту листу као и потврде референтних наручилаца понуђач доставља у слободној форми,  уз обавезно достављане оригиналних потврда.

2) Технички и кадровски капацитет понуђач доказује достављањем:

- Фотокопија  дипломе и уговора о раду,

- Фотокопија  одговарајућих лиценци за тражене инжењере.

#### за привредне регистре здну годину или

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као прихватљива, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налазе у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику, мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

4.3 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако  је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Понуђач који наступа са подизвођачем мора да самостално испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН. Подизвођач мора самостално да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4)ЗЈН.

Додатне услове испуњавају заједно.

4.4 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 81. став 4.ЗЈН.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове из члана испуњавају заједно.

4.5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем-следећу

И З Ј А В У

Понуђач:_________________________________________________________из__________________________ ул.________________, са матичним бројем ______________ испуњава услове утврђене ЗЈН и конкурсном документацијом и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да  је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,  запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2) Закона);

Напомена:

У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој понуди испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Ова изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

4.6 	Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке када понуђач наступа са подизвођачем

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,  дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач:_________________________________________________________из__________________________ ул.________________, са матичним бројем ______________ испуњава услове утврђене ЗЈН и конкурсном документацијом и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да  је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2) Закона);

Напомена:

У случају недоумице о томе да ли понуђач и/или подизвођач испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког подизвођача посебно.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

5.  Критеријум за оцењивање понуда

5.1.  Врста критеријума за оцењивање понуда

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

5.2. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити оцену понуда у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико после извршеног рангирања, две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок за извођење радова. Уколико имају исти рок извођења радова уговор ће да се додели понуђачу који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове. Уколико ни на овај начин није могућа додела наручилац ће доделити уговор по систему жребања.

6.  Обрасци који чине саставни део понуде

6.1  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Прилог 1

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

а)	самостално

б)	са подизвођачем

в)	као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Прилог 2

2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
| 2) | Адреса: |  |
| 3) | Матични број: |  |
| 4) | Порески идентификациони број: |  |
| 5) | Име особе за контакт: |  |
| 6) | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 7) | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 8) | Назив подизвођача: |  |
| 9) | Адреса: |  |
| 10) | Матични број: |  |
| 11) | Порески идентификациони број: |  |
| 12) | Име особе за контакт: |  |
| 13) | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 14) | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Прилог 3

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
| 2) | Адреса: |  |
| 3) | Матични број: |  |
| 4) | Порески идентификациони број: |  |
| 5) | Име особе за контакт: |  |
| 6) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| 7) | Адреса: |  |
| 8) | Матични број: |  |
| 9) | Порески идентификациони број: |  |
| 10) | Име особе за контакт: |  |
| 11) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| 12) | Адреса: |  |
| 13) | Матични број: |  |
| 14) | Порески идентификациони број: |  |
| 15) | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Радови на адаптацији Развојног центра и Лабораторије за квалитет

Факултета организационих наука

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Број и датум понуде: |  |
| Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем навести проценат укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу |  |

| Р.Б. | ОПИС |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| 3. | Рок важења понуде (мин 30 дана) |  |
| 4. | Рок завршетка радова |  |
| 5. | Гарантни рок |  |
| 6. | Рок и начин плаћања | По испостављеним привременим и окончаној ситуацији изведених радова, а у року до 45 дана од дана пријема Записника о примопредаји радова. |

Напомена:

- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника сваки понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом образац понуде.

- Укупна цена обухвата цену добара и све трошкове које ће понуђач имати у реализацији уговора.

- Испорука добара се врши на адресу: Факултет организационих наука, Јове Илића 154, Београд, магацин купца.

Прилози обрасца понуде:

Прилог  1 (подаци о понуђачу),

Прилог  2 (подаци о члановима групе понуђача) и

Прилог  3 (подаци о подизвођачу)

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

6.2  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Упутство за попуњавање:

Уписати јединичну цену без ПДВа ( колона 3) , укупну цену с ПДВом (колона 4).

Уписати укупну цену без ПДВа, ПДВ и укупну цену с ПДВом.

| Р.Б 1. | Опис радова 2. | Јед. цена без ПДВа 3. | Укупна цена са ПДВ-ом 4. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Припремни радови и рушења |  |  |
|  | Зидарски радови |  |  |
|  | Монтажни радови |  |  |
|  | Молерско-фарбарски радови |  |  |
|  | Подополагачки радови |  |  |
|  | Столарски радови |  |  |
|  | Машински радови |  |  |
|  | Електро радови |  |  |
|  | Разни радови |  |  |

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

6.3  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку радова  - Радови на адаптацији Развојног центра и Лабораторије за квалитет Факултета организационих наука

_________________________________________као понуђач:_______________________, из

________________, 	у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам следеће трошкове:

| 1. | , -динара |
| --- | --- |
| 2. | , -динара |
| 3. | , -динара |
| 4. | , -динара |
| 5. | , -динара |
| 6. | , -динара |
| 7. | , -динара |
| Укупно |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У		Потпис овлашћеног лица

Дана:		М.П.

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац. Достављање овог обрасца није обавезно.

6.4  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС" број 86/2015), као понуђач: 	, из _________________________,

Дајем:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова  - Радови на адаптацији Развојног центра и Лабораторије за квалитет Факултета организационих наука поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У	                                                        Потпис овлашћеног лица

Дана:		М.П.

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац се може фотокопирати у потребном броју.

6.5  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА

75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач: 	, из

___________________, у  поступку јавне набавке радова  -  Радови на адаптацији Развојног центра и Лабораторије за квалитет Факултета организационих наука, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази  у време подношења понуда.

У		Потпис овлашћеног лица

Дана:		М.П.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац се може фотокопирати у потребном броју.

6.7 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

УГОВОРА

За јавну набавку радова  -  Радови на адаптацији Развојног центра и Лабораторије за квалитет Факултета организационих наука, дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач: 	, из

,  изјављујем да сам сагласан,  да ћу у случају да ми буде додељен

уговор:

- приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу - писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

- Приликом примопредаје радова, на име средстава финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име отклањања грешака у гарантном року.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Меница за отклањање грешака у гарантном року мора  да важи још 10 (десет) дана од дана истека понуђеног гарантног рока. Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС", бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).Изјављујем да сам сагласан да у случају грешака у гарантном року наручилац реализује средство финансијског обезбеђења у случају да не извршим обавезу отклањања квара у року и на начин дефинисан уговором.

У		  Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана:		М.П.

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

7.  Модел уговора

Уговорне стране:

- Факултет организационих наука у Београду, ул Јове ИЛића 154, Београд, ПИБ 100383934, МБ 07004044, кога заступа декан Проф. др Милија Сукновић (у даљем тексту: Наручилац) и

- Предузеће____________________________, са седиштем у _________________________, улица ______________________________________, ПИБ _______________, матични број________________, текући рачун бр. _____________________ отворен код пословне банке ________________________________, које заступа директор ____________________________, (у даљем тексту: Извођач).

Предмет  уговора

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење радова на адаптацији Развојног центра и Лабораторије за квалитет Факултета организационих наука, која је ближе  одређена усвојеном понудом Извођача број ________  од   _________   2016. године, датој у поступку јавне набавке мале вредности,  бр ЈН МВ 26-2016која чини саставни део овог уговора.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и другу опрему и изврши све друге активности неопходнe за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Место извођења радова

Члан 2.

Радови ће се изводити на локацији наручиоца – Факултет организационих наука у Београду, ул. Јове Илића 154, Београд.

Цена и услови плаћања

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно __________________________________ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са ПДВом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. ______ од ______ 2016 године.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан  3.

Наручилац ће исплатити уговорену цену на основу испостављених привремених и окончане ситуације у року до 45 дана од дана потписивања Записника о примопредаји извршених радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Рок извођења радова

Члан 4.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде у року од ______________ календарских дана.

Извођач се уводи у посао у року од 5 дана од дана закључења уговора.

Наручилац се обавезује да  уведе Извођача у посао и обезбеди му несметан прилаз.

Увођење у посао констатује се у Записнику који потписују овлашћена лица уговорних страна.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе

-  у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Примопредаја изведених радова

Члан 6.

Извођач је дужан да о завршетку уговорених радова обавести Наручиоца и да изврши примопредају истих.

Сматра се да су радови завршени када овлашћени представници уговорних страна сачине писани извештај – Записник о примопредаји радова констатујући обим и квалитет радова и да су исти завршени.

Гарантни рок

Члан 7.

Гарантни рок за изведене радове износи _________ године рачунајући од дана примопредаје радова.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом menice  за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања грешака из става 1. овог члана, Наручиоц има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом.

Извођач се обавезује:

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року.

- да обезбеди довољну радну снагу и опрему потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова кориснику и Наручиоцу;

-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;

-  да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и корисника да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

Средства финасијског обезбеђења

Члан 9.

Извођач се обавезује да у року од 5 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име доброг извршења посла.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова, на име средстава финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име отклањања грешака у гарантном року.

Менице морју бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Морају бити оверена печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

Меница за отклањање грешака у гарантном року мора  да важи још 10 (десет) дана од дана истека понуђеног гарантног рока.

Уговорна казна

Члан 10.

Уколико Извођач својом кривицом не заврши уговорене радове у уговореном року, обавезан је да плати Наручиоцу на име уговорне казне износ 0,2% од укупно уговорене цене .

Уколико кривицом Извођача уговорени радови не буду завршени , а Наручилац услед тога претрпи штету у висини већој од остварене уговорне казне, Наручилац има право да захтева од Извођача износ накнаде штете који прелази висину уговорне казне.

Члан 11.

За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима .

Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о потреби увида и контроле материјала и уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим Правилницима и позитивном законском регулативом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта и људи, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео.

Члан 12.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Наручиоца.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних (непредвиђених) радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Наручиоца, а истовремено доставља понуду са анализом цена за исте .Тек након добијања писмене сагласности од Наручиоца, извођач може приступити извођењу ових радова.

Члан 13.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у Записник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року до 10 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Члан 14.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача уз присуство представника стручног надзора.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 15.

Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица.

Свака уговорна страна може раскинути уговор у случају да друга уговорна страна не испуњава или неблаговременоп испуњава своје уговором преузете обавезе .

Отказни рок износи 15 дана и почиње тећи од дана пријем аписменог обавештења о раскиду уговора.  достављања писменог обавештења о отказу.

Члан 16.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 17.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно.

За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је суд у Београду.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по два (2) примерка.

За Добављача		                                                 За   Наручиоца

__________________________                               ___________________________

Проф. др Милија Сукновић, декан

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

2. Начин подношења понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Факултет организационих наука,  Јове Илића 154, Служба набавке, канцеларија 403/а са назнаком:

„Понуда за јавну набавку радова  – Радови на адаптацији Развојног центра и Лабораторије за квалитет Факултета организационих наука  ЈН МВ 07-04 бр 2-2016  – НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до  01.08.2016. године,  до 10.00 часова , у Служби набавке наручиоца, канцеларија 403/а.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Јавно отварање понуда одржаће се: дана 01.08.2016.године  у 10 часоваи 30 минута  у радним просторијама Факултета организационих наука, Јове Илића 154, Служба набавке, канцеларија 403/а.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење,  на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

    - Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Факултет организационих наука, Јове Илића 154, Служба набавке, канцеларија 403/а са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова  - Радови на адаптацији Развојног центра и Лабораторије за квалитет Факултета организационих наука, број 07 - 04 бр 26-2016– НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова - Радови на адаптацији Развојног центра и Лабораторије за квалитет Факултета организационих наука, број 07 - 04бр 26-2016 - НЕ ОТВАРАТИ „ или

„Опозив понуде за јавну набавку радова  - Радови на адаптацији Развојног центра и Лабораторије за квалитет Факултета организационих наука, број 07 - 04 бр 26-2016 НЕ ОТВАРАТИ „ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Радови на адаптацији Развојног центра и Лабораторије за квалитет Факултета организационих наука, број 07- 04 бр 26-2016 – НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

- Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

- Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

- Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће  заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршења уговора.

Споразум требе да садржи и следеће податке:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

- Захтеви у погледу погледу начина, рока и услова плаћања, места и рока испоруке, рока важења понуде као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

      - Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Услови плаћања и понуђена валута:

Наручилац ће исплатити уговорену цену на основу испостављених привремених и окончане ситуације у року до 45 дана од дана потписивања Записника о примопредаји извршених радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Авансно плаћање није дозвољено.

      - Захтеви у погледу места извођења радова

Место извођења радова  је:  Факултет организационих наука, адреса Јове Илића 154, Београд, магацин купца.

      - Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

- Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена радова који  су предмет набавке морају бити изражене у динарима без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

- Средство финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за добро  извршење посла

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да у року од 8 дана од дана потписивања уговора, на име средстава финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС", бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).

Средство финансијског обезбеђе за отклањање грешака у гарантном року

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом примопредаје радова, на име средстава финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

Меница за отклањање грешака у гарантном року мора  да важи још 10 (десет) дана од дана истека понуђеног гарантног рока.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС", бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).

- Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО", као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

- Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити

Предметна јавна набавка не садржи технички документацију и планове.

- Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,  при чему може  да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – Радови на адаптацији Развојног центра и Лабораторије за квалитет Факултета организационих наука, број ЈН МВ  07-04 бр. 26-2016  на следећи начин:

- електронским путем на адресу jerkovics@fon.bg.ac.rs

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. ЗНЈ.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача, односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Коришћење патената и права интелектуалне својине

Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети и путем електронске поште на имејл jerkovics@fon.rs, сваког радног дана од 08.00 до 16.00 часова.

Такса за подношење захтева за заштиту права износи 60.000,00 динара сагласно члану 156. Став1. Тачка 1. ЗЈН.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу с чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока у којем понуђач може оспоравати врсту поступка, садржину позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до итека рока за подношење понуда.

Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. ЗЈН.

После доношења одлуке о додели уговора,  одлуке о закључењу оквирног споразума  или одлуке о обустави поступка,  као и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет старници наручиоца.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. Став 3.и 4 ЗЈН , а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је пондосилац захтева знао или је могао знати приликом подношења предходног захтева.

Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета РС (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, модел и позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха уплате: такса за ЗЗП, Наручилац ФОН, прималац уплате: Буџет РС), уплати таксу у износу од 60.000,00динара.

18. Рок у којем ће уговор бити закључен

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од протека рока за подношењ захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права , у складу с чланом 112.став 2.тачка 5. Закона.